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前 言
[bookmark: _GoBack]习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是加快形成人与自然和谐共生现代化建设新格局的必然要求，是新时代中国特色社会主义发展的战略部署，是关系中华民族永续发展的根本大计。党的二十届四中全会提出要加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。持续深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，加快建设新型能源体系，积极稳妥推进和实现碳达峰，加快形成绿色生产生活方式。
2019年8月，习近平总书记视察中农发山丹马场时强调指出，保护好祁连山的生态环境，对保护国家生态安全、对推动甘肃和河西走廊可持续发展都具有十分重要的战略意义。山丹县委、县政府全面贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示批示精神，始终把生态文明建设作为重大政治任务来推动实施，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，持续推动生态文明建设和生态环境保护工作。2021年，编制了《山丹县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》，通过持续深入推进生态文明建设示范县创建，山丹县生态文明建设水平明显提升。
为深入践行习近平生态文明思想，全面落实省委、省政府关于加快推进生态文明建设的决策部署，按照《关于印发〈生态文明建设示范区管理规程〉〈“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程〉的通知》（环办生态〔2025〕24号）、《中共甘肃省委关于进一步加强生态文明建设的决定》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面推进美丽甘肃建设的实施意见》等要求，山丹县委、县政府在《山丹县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》实施的基础上，组织对规划进行修编、延期。规划编制技术组根据山丹县实际情况，总结评估《山丹县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025）》落实情况，研究提出了新的生态文明建设示范区的目标、任务和重大工程，经征询山丹县各部门和各乡镇意见，以及专家技术论证后，修编形成《山丹县生态文明建设示范区（县）规划（2026—2030年）》（以下简称《规划》），作为未来一段时期指导山丹县巩固提升生态文明建设成果的纲领性文件，持续推进山丹县在目标责任、生态安全、生态经济、生态文化、生态文明制度5大领域巩固提升生态文明建设示范区成果，加快建设人与自然和谐共生的美丽家园，全面提升山丹县生态文明建设水平。
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区域特征
山丹县位于甘肃省西北部河西走廊中段，祁连山与龙首山之间，南北高山对峙，中间低缓开阔，介于东经100°41′～101°42′，北纬37°50′～39°03′，与永昌县、民乐县、甘州区、肃南裕固族自治县相邻。总面积5402.43平方公里。全县下辖六镇二乡，2025年山丹县常住人口14.18万人，常住人口城镇化率61.3%，地区生产总值（GDP）101.66亿元。属大陆高寒半干旱气候，具有日照长，昼夜温差大，降水量少而集中等特点。境内河流主要有马营河、寺沟河、山丹河及其他的小沟小河。全县矿产资源较为丰富，已发现矿种24种，各类矿产地45处。植物资源有乔木、灌木、草木花卉、菌类等，其中农作物30余种，林果木70种，野生植物70种，药用植物47种。分布野生脊椎动物近300种，其中有雪豹、马麝、黑鹳、金雕、白肩雕、玉带海雕、白尾海雕、胡兀鹫、斑尾榛鸡、雉鸡等国家一级保护动物10种。境内有AAAA级旅游景区焉支山景区、大佛寺景区，AAA级旅游景区赐儿山景区、南湖生态植物示范园，以及山丹军马场、汉明长城、艾黎捐赠文物陈列馆、山丹培黎图书馆、艾黎与何克陵园等旅游景点。
工作基础
2021年全面启动国家生态文明建设示范县创建以来，山丹县深入践行绿色发展理念，全面推进生态文明示范创建。通过生态制度体系、生态安全体系、生态空间体系、生态经济体系、生态生活体系和生态文化体系等六大体系建设，总投资13.86亿元，具体实施29个重点项目，到规划期末，在六大领域取得显著成效。
规划指标完成情况
参照《国家生态文明建设示范市县指标（2019年修订）》规定，山丹县涉及的指标共32项，全部达标，具体见下表。
表1.1-1  规划指标完成情况
	领域
	任务
	序号
	指标名称
	单位
	目标值
	2025年
	完成
情况
	指标属性

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生
态
制
度
	（一）
目标责任体系与制度建设
	1
	生态文明建设规划
	-
	制定实施
	已制定
	完成
	约束性

	
	
	2
	党委、政府对生态文明建设重大目标任务研究部署情况
	-
	有效开展
	有效开展
	完成
	约束性

	
	
	3
	生态文明建设工作占党政实绩考核的比例
	%
	≥20
	≥20
	完成
	约束性

	
	
	4
	河长制
	-
	全面实施
	全面实施
	完成
	约束性

	
	
	5
	生态环境信息公开率
	%
	100
	100
	完成
	约束性

	
	
	6
	依法开展规划环境影响评价
	-
	开展
	开展
	完成
	参考性

	









生
态
安
全






	（二）
环境质量改善
	7
	环境空气质量
优良天数比例
PM2.5浓度下降幅度
	%
	完成上级规定的考核任务；已达标地区保持稳定，未达标地区持续改善
	完成上级规定的考核任务
	完成
	约束性

	
	
	8
	水环境质量
水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度
劣Ⅴ类水体比例下降幅度
黑臭水体消除比例
	%
	完成上级规定的考核任务；已达标地区保持稳定，未达标地区持续改善
	完成上级规定的考核任务
	完成
	约束性

	
	（三）
生态系统保护
	9
	生态环境状况指数
干旱半干旱地区
	%
	≥35
	48.87
	完成
	约束性

	
	
	10
	林草覆盖率
干旱半干旱地区
	%
	≥35
	69.7
	完成
	参考性

	
	
	11
	生物多样性保护
国家重点保护野生动植物保护率
外来物种入侵
特有性或指示性水生物种保护率
	%
-
%
	≥95
不明显
不降低
	≥95
不明显
不降低
	完成
	参考性

	
	（四）
环境风险防范
	12
	危险废物利用处置率
	%
	100
	100
	完成
	约束性

	
	
	13
	建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度
	-
	建立
	已建立
	完成
	参考性

	
	
	14
	突发生态环境事件应急管理机制
	-
	建立
	已建立
	完成
	约束性

	生
态
空
间
	（五）
空间格局优化
	15
	自然生态空间
生态保护红线
自然保护地
	-
	面积不减少，性质不改变，功能不降低
	面积不减少，性质不改变，功能不降低
	完成
	约束性

	
	
	16
	河湖岸线保护率
	%
	完成上级管控目标
	100
	完成
	参考性

	

生
态
经
济
	（六）
资源节约与利用
	17
	单位地区生产总值能耗
	吨标准煤/万元
	完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善
	完成上级规定的目标任务
	完成
	约束性

	
	
	18
	单位地区生产总值用水量
	-
	完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善
	完成上级规定的目标任务
	完成
	约束性

	
	
	19
	单位国内生产总值建设用地使用面积下降率
	%
	≥4.5
	≥4.5
	完成
	参考性

	
	（七）
产业循环发展
	20
	农业废弃物综合利用率
秸秆综合利用率
畜禽粪污综合利用率
农膜回收利用率
	%
	≥90
≥75
≥80
	≥90
85
87.13
	完成
	参考性

	
	
	21
	一般工业固体废物综合利用率
	%
	≥80
	100
	完成
	参考性

	






生
态
生
活
	（八）
人居环境改善
	22
	集中式饮用水水源地水质优良比例
	%
	100
	100
	完成
	约束性

	
	
	23
	村镇饮用水卫生合格率
	%
	100
	100
	完成
	约束性

	
	
	24
	城镇污水处理率
	%
	县（区）≥85
	99.39%
	完成
	约束性

	
	
	25
	城镇生活垃圾无害化处理率
	%
	县（区）≥80
	100
	完成
	约束性

	
	
	26
	农村无害化卫生厕所普及率
	%
	完成上级规定的目标任务
	完成上级规定的目标任务
	完成
	约束性

	
	（九）
生活方式绿色化
	27
	城镇新建绿色建筑比例
	%
	≥50
	100
	完成
	参考性

	
	
	28
	生活废弃物综合利用
城镇生活垃圾分类减量化行动
农村生活垃圾集中收集储运
	-
	实施
	已实施
	完成
	参考性

	
	
	29
	政府绿色采购比例
	%
	≥80
	100
	完成
	约束性

	生
态
文
化
	（十）
观念意识普及
	30
	党政领导干部参加生态文明培训的人数比例
	%
	100
	100
	完成
	参考性

	
	
	31
	公众对生态文明建设的满意度
	%
	≥80
	≥90
	完成
	参考性

	
	
	32
	公众对生态文明建设的参与度
	%
	≥80
	≥80
	完成
	参考性


生态文明制度体系逐步建立
山丹县深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平生态文明思想和习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，切实加强对全县生态文明建设和生态环境保护工作的组织领导，落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，建立健全生态文明建设工作领导机制和生态文明建设考核评价机制，开展领导干部自然资源离任审计，生态文明建设取得显著成效。
先后制定《山丹县县级有关部门和单位生态环境保护责任清单》《中共山丹县委关于进一步加强生态文明建设全面推进美丽山丹建设的决定》《山丹县筑牢国家西部重要生态安全屏障实施意见（2022-2026年）》《山丹县生态保护修复与高质量发展规划（2021—2030年）》《山丹县“十四五”生态环境保护规划》《山丹县国家生态文明建设示范县规划（2021-2025年）》《山丹县重点流域水生态环境保护规划》等文件，明确“生态优先、绿色发展”的战略路径，压实责任清单，坚持规划引领、政策驱动的工作思路，为全县生态文明建设提供了有力保障。
生态环境质量稳步提升
扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，全县生态环境质量EI指数逐年增加，环境空气质量稳定达到国家二级标准。全面落实河湖长制，地表水马营河省控断面、县级集中式饮用水达标率均为100%，土壤环境质量总体保持稳定，无受污染耕地，重点建设用地安全利用率得到有效保障，危险废物和辐射安全可控。
人居环境质量持续改善
聚焦重点领域和薄弱环节，加大基础设施领域补短板力度，开展全域无垃圾治理、城市绿地建设和美丽乡村建设，不断完善城市道路、市政、园林绿化基础设施和公共服务，改善城乡居民生活环境。城市生活污水处理率达到99.39%，污泥无害化处置率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到100%，建成区绿化覆盖率达到42.63%。农村“三大革命”有效推进，乡镇垃圾无害化处理率达到100%，废旧农膜回收、秸秆饲料化、畜禽粪污无害化处理率均达到85%以上。
绿色生产生活发展理念深入人心
着力传播生态文明理念，推广绿色生产生活方式，定期对党政领导干部开展生态环境保护和生态文明建设专题培训，实现全县党政领导干部参加生态文明培训100%全覆盖。积极运用新媒体等手段，倡导公众自觉使用绿色产品、器具，开展绿色消费、绿色出行，参与绿色志愿服务，引导公众树立绿色增长、共建共享的理念，公众对生态文明建设的满意度和参与度稳步提升。
[bookmark: _Toc11225][bookmark: _Toc13117]机遇挑战
存在问题
生态文明制度体系需进一步优化
生态文明体制机制已初步建立，但生态环境保护“党政同责、一岗双责”的责任体系有待压实。生态文明制度建设缺乏系统性，部门联动有待优化。生态文明建设指标体系需不断完善，个别指标缺乏针对性地统计测算和分析，缺少数据和材料支撑。生态环境损害赔偿制度和生态产品价值实现机制尚不健全，流域补偿机制尚未建立。社会资本参与生态环保投资的积极性不高，政府资金的引导作用有待加强。
生态环境质量持续改善存在较大压力
“十四五”以来，山丹县生态环境质量稳步提升，各项指标均达到了省市下达的指标要求，但仍存在以下几个方面的不足：一是大气环境质量受自然环境因素制约大，煤炭消费占一次性能源消费比重大，环境空气质量指标下降空间越来越小。二是降水稀少，水资源短缺，水环境质量影响因素复杂多变。三是生态环境脆弱，生态系统结构不稳定、质量不高，持续推进生态保护和治理难度较大。
生态经济绿色发展动力不足
山丹县经济总量偏小，龙头不多、链条不长、集群不大、产业转型升级任务艰巨。工业产品大多为初级产品，新兴产业发展动力不足。农产品附加值低，缺乏大型龙头企业带动，难以形成完整的产业链条。生态旅游产品单一，旅游服务设施不完善。新能源、节能环保等新兴绿色产业发展缓慢，在经济总量中占比较小。生态产品价值转化机制尚不健全，与高质量发展、高水平保护不匹配。
生态文化公众参与有待提升
在生态文明建设宣传中引导广大干部群众树牢环保意识、激发全民参与创建积极性，存在宣传氛围不浓、形式单一、内容不丰富、力度密度不够深入等问题，群众生产生活方式绿色转型意识有待加强，对生态环境保护认识不足，未真正形成全社会参与和支持生态文明建设的浓厚氛围。
机遇和挑战
主要机遇
习近平生态文明思想深入人心，新发展理念深入贯彻，高质量发展扎实推进，经济社会加快绿色转型，生态文明体制改革红利持续释放，随着碳达峰碳中和、全面实施乡村振兴、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展以及新时代融入“一带一路”建设抢占“五大制高点”等国家、省上重大战略实施，为山丹县借势发力、后发赶超，统筹推进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展提供了重大机遇。
迎来政策发展新机遇。国务院和中共甘肃省委、甘肃省政府先后发布《美丽中国建设“十五五”规划》《甘肃省加快转型发展建设国家生态安全屏障综合试验区总体方案》《关于进一步加强生态文明建设的决定》《关于全面推进美丽甘肃建设的实施意见》《关于加强甘肃省生态环境分区管控的实施意见》《甘肃省筑牢国家西部生态安全屏障行动方案》，从政策和制度层面全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，一体推进生态文明建设和美丽甘肃建设。中共张掖市委印发《关于进一步加强生态文明建设全面推进美丽张掖建设的决定》，明确了美丽张掖、国家农业绿色发展先行区、全国防沙治沙综合示范县、绿色生态家园，国家生态文明示范市的建设目标和工作方向。随着一系列政策落地实施，为山丹县进一步转化区位、资源和生态优势指明了方向，创造了良好的环境。
绿色发展理念推动产业转型机遇。全球范围内兴起的绿色发展浪潮，促使各地加快传统产业绿色升级改造与新兴绿色产业培育步伐。山丹县深入挖掘自身丰富的自然资源和独特的生态文化优势，大力发展生态农业、生态旅游、新能源等绿色产业。在生态农业方面，凭借自然条件，进一步拓展有机农产品、绿色食品的种植与加工规模，打造具有地域特色和市场竞争力的农产品品牌，提升农业附加值与市场竞争力；在生态旅游领域，以焉支山景区、山丹马场等作为核心景观，整合周边民俗文化、历史遗迹等资源，开发多元化的生态旅游产品与线路，完善旅游基础设施与服务体系，带动餐饮、住宿、交通等相关产业协同发展；在新能源产业上，利用广袤的荒漠、戈壁等土地资源，积极推进太阳能、风能发电项目建设，培育壮大新能源装备制造产业，逐步形成以新能源为支撑的绿色产业集群，优化产业结构，降低经济发展对传统资源的依赖，实现经济与生态的良性互动与协同发展。
科技进步助力生态建设创新突破。科技创新日新月异，为生态环境治理与生态文明建设提供前所未有的技术手段和解决方案。在水资源管理方面，先进的智能灌溉技术、水资源监测与调配系统等助力精准掌握水资源动态，实现农业灌溉的高效节水与水资源的科学合理调配；在生态修复领域，生物技术、生态工程技术的不断创新发展，为退化草原、荒漠植被恢复以及湿地生态系统重建提供更具针对性和有效性的技术方法；在污染治理方面，新型环保材料、高效污水处理技术以及大气污染防治技术的应用，有效提升县域环境治理能力与水平，降低污染物排放强度，改善生态环境质量。此外，大数据、云计算、物联网等信息技术在生态环境监测与管理中的广泛应用，能够构建全方位、多层次、智能化的生态环境监测网络体系，实现对生态系统的实时动态监测与预警预报，为科学决策提供及时准确的数据支持与依据，助力山丹县生态文明建设迈上新台阶。
面临的挑战
在新形势下，山丹县生态环境保护工作面临深刻复杂变化。“十五五”期间，全县经济发展面临着既要“追赶”又要“转型”的双重任务，承受着既要“做大总量”又要“提升质量”的双重压力。
一是山丹县生态环境脆弱且修复难度大，境内沙漠、戈壁、荒漠草原等生态系统占比较大，植被覆盖率相对较低，水土流失、土地沙化、荒漠化等生态问题较为突出。自然资源禀赋不足，农业基础条件薄弱，水资源短缺问题未得到解决，随着经济社会的发展，用水需求不断增加，水资源分配压力日益增大。
二是全县生态环境质量虽持续改善，但成效尚未稳固，不同区域、不同时段存在不平衡的现象。生态环境保护和治理长效机制尚不健全，协调联动机制不够顺畅。如何协调好经济发展和环境保护之间的矛盾问题，是山丹县发展中一个极大挑战。
三是山丹县的工业产业转型升级缓慢，面临着加快经济发展与加强生态保护的双重任务与压力。经济发展过程中，产业结构不合理，技术创新能力不足，新旧动能转换还需加速。山丹县GDP体量偏小，缺乏高新技术类产业，拉动和支撑经济增长的动能明显不足。

[bookmark: _Toc19206]规划总则
[bookmark: _Toc11394464][bookmark: _Toc12365727][bookmark: _Toc11229029][bookmark: _Toc11394388][bookmark: _Toc11394582][bookmark: _Toc7267][bookmark: _Toc12365728][bookmark: _Toc11229030][bookmark: _Toc11394583][bookmark: _Toc11394389][bookmark: _Toc11394465]指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，认真贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，按照高质量发展要求，以生态文明建设示范区为抓手，以改善生态环境质量为核心，全面落实精准科学依法治污，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，立足山丹县自身优势，打造山丹县“山青水秀生态美”金字招牌，把山丹县建成生产发展、生活富裕、生态良好的新山丹。
[bookmark: _Toc23886]规划原则
生态优先，绿色发展。将生态环境保护放在首位，深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。大力推动绿色产业发展，构建绿色低碳循环经济体系，实现经济发展与生态环境保护协同共进。
统筹安排，突出重点。山丹县生态文明建设示范区规划编制与上位规划和“十五五”美丽山丹相关规划相衔接。统筹城乡发展，统筹经济社会发展，统筹人与自然和谐发展。重点针对山丹县生态文明示范区建设已达标的指标制定相应提升措施，对未达标指标提出相应规划措施，全面提升区域生态文明建设水平。
因地制宜，彰显特色。立足山丹独特地理位置、自然资源禀赋和历史文化底蕴，充分挖掘自身生态优势，突出特色生态产业、生态文化，探索具有山丹特色的生态文明建设之路，通过典型示范、以点带面、以创促建，构建富有山丹特色的生态文明建设示范体系。
政府主导，全民共建。充分发挥党委、政府的组织协调、统筹规划和政策引导的作用，建立党委、政府直接领导、相关部门齐抓共管的生态文明建设领导工作机制。综合运用市场机制和行政手段调动企业、社会组织和公众的参与，形成政府主导、各部门分工协作、全社会共同参与的格局。
[bookmark: _Toc30327][bookmark: _Toc11394390][bookmark: _Toc11394466][bookmark: _Toc11394584][bookmark: _Toc11229031][bookmark: _Toc12365729]规划范围
本规划范围为山丹县行政区划范围。所辖包括全县6镇（清泉镇、位奇镇、霍城镇、东乐镇、陈户镇、大马营镇）2乡（老军乡、李桥乡）和中农发山丹马场，规划区域国土面积5402.43平方公里。
[bookmark: _Toc26222]规划期限
规划以2025年为基准年（部分数据为2023、2024、2025统计数据），规划期限为2026—2030年。
规划近期：2026—2028年，为创建期；
[bookmark: _Toc12898451]规划远期：2029—2030年，为巩固提升期。
[bookmark: _Toc13988]规划目标
总体目标
以创建“生态文明建设示范区”为目标，各项指标稳定达到国家生态文明建设示范区要求。生态文明制度体系不断完善，国家和省上生态文明建设和环境保护相关法律法规、政策制度得到有效贯彻落实。生态文明建设治理体系不断健全、治理能力显著提升，生态环境质量显著改善，主要污染物减排持续推进，环境风险得到有效控制。生态系统稳定性稳步提升，生态安全屏障更加牢固，生态经济有序提质增效，绿色产业结构持续优化，传统产业转型升级步伐加快，绿色发展方式和生活方式广泛形成，生态产品价值实现机制不断健全。
阶段目标
创建期（2026-2028）
全力创建阶段。到2028年，山丹县生态文明建设示范区各项约束性和参考性指标达到《关于印发〈生态文明建设示范区管理规程〉〈“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程〉的通知》（环办生态〔2025〕24号）考核要求，争取申报生态文明建设示范区。
巩固提升期（2029-2030）
巩固提升阶段。继续优化提升山丹县生态文明建设示范区各项指标水平，进一步提高创建质量，巩固生态文明示范创建在各领域取得的成果。到2030年，山丹县生态文明建设得到纵深推进，全面建成生态文明建设示范区。
[bookmark: _Toc11873]建设指标
生态文明建设示范区考核指标共35项，其中目标责任2项，生态环境安全19项，生态经济5项，生态文化1项，生态文明制度1项，参考性指标7项。山丹县生态文明建设示范区规划指标体系具体见表2.6-1。
山丹县35项指标中34项已达标（其中28项为约束性指标，6项为参考性指标），占全部指标的97.14%；未达标指标1项（1项参考性指标），占全部指标的2.86%。
山丹县对未达标指标规划期内工作方向见表2.6-2，并明确责任落实单位。
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表2.6-1 山丹县生态文明建设示范区（县）规划指标体系
	领域
	任务
	序号
	指标名称
	单位
	指标值
	指标属性
	现状值（2025年）
	达标情况
	目标值
	责任  单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	近期（至2028年）
	远期（至2030年）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目标责任
	（一）目标责任落实
	1
	党政领导干部生态环境损害责任追究制度
	-
	建立
	约束性
	已建立。严格落实《甘肃省党政领导干部生态环境损害责任追究办法》，印发《山丹县生态环境损害赔偿制度改革实施方案》。2025年县纪检机关配合市纪委监委，查处损害生态环境问题3件。
	达标
	有效建立
	有效建立
	县纪委监委

	
	
	2
	领导干部自然资源资产离任审计
	-
	开展
	约束性
	已开展。2025年对县水务局主要领导干部履行自然资源（资产）管理和生态环境保护责任情况开展任中审计。
	达标
	有效开展
	有效开展
	县审计局

	生态环境安全
	（二）环境质量改善
	3
	PM2.5浓度
	μg/m3
	完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续下降
	约束性
	完成考核任务且保持稳定。2025年PM2.5浓度考核指标25μg/m3，实际完成18μg/m3；空气质量稳定达到国家二级标准。
	达标
	保持稳定
	持续下降
	市生态环境局山丹分局

	
	
	4
	水环境质量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地表水达到或好于Ⅲ类水体比例
	%
	完成上级规定的考核任务，且稳中有升
	约束性
	完成考核指标且保持稳定。2025年，地表水马营河花寨桥省控断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准水质。
	达标
	完成上级规定的考核任务
	完成上级规定的考核任务
	市生态环境局山丹分局

	
	
	
	地表水劣Ⅴ类水体比例
	%
	完成上级规定的考核任务，且稳中有降
	约束性
	完成考核指标。山丹县无劣Ⅴ类水体。
	达标
	完成上级规定的考核任务
	完成上级规定的考核任务
	市生态环境局山丹分局

	
	
	
	国家地下水环境质量监测点位水质
	-
	完成上级规定的考核任务，且保持稳定或稳中向好
	约束性
	完成考核指标且保持稳定。2025年国家地下水环境质量监测点位霍城西坡-新庄供水井水质稳定达到Ⅲ类水质标准。
	达标
	保持稳定
	稳中向好
	市生态环境局山丹分局

	
	
	
	集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例
	%
	100
	约束性
	达标率100%。2025年，城区集中式饮用水水源地水质均达到《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准；县级集中式饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
	达标
	100
	100
	市生态环境局山丹分局

	
	
	
	县城污水处理率
	%
	≥95
	约束性
	已完成。2025年县城污水排放量601.96万m³，处理量598.29万m³，处理率99.39%。全年达标运行。
	达标
	100
	100
	县住建局

	
	
	
	县级城市（含县城）建成区黑臭水体消除率
	%
	100
	约束性
	达标率100%。城市建成区无黑臭水体。
	达标
	100
	100
	县住建局

	
	
	
	入河（入海）排污口排查整治
	-
	基本完成
	约束性
	基本完成。2025年，完成辖区内2处入河排污口溯源排查。全部完成规范化整治，污染物达标排放。
	达标
	基本完成
	全面完成
	市生态环境局山丹分局

	
	
	
	农村黑臭水体治理*
	-
	基本消除
	约束性
	基本消除。2025年，农村黑臭水体基本消除。
	达标
	基本消除
	全面消除
	市生态环境局山丹分局

	
	（三）生态质量提升
	5
	区域生态保护监管
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	生态质量指数（EQI）
	-
	△EQI>-1
	约束性
	完成指标。2025年山丹县生态质量指数差值ΔEQI为-0.02，完成上级规定的考核任务。
	达标
	△EQI>-1
	△EQI>-1
	市生态环境局山丹分局

	
	
	
	生态保护红线保有率
	-
	不低于国土空间规划约束目标
	约束性
	不低于国土空间规划约束目标。划定山丹县（含山丹马场）生态保护红线总面积260.30万亩，严格执行生态保护红线指标，不低于国土空间规划约束目标。
	达标
	不低于国土空间规划约束目标
	不低于国土空间规划约束目标
	县自然资源局

	
	
	
	自然保护地和生态保护红线生态环境重点问题整改率
	%
	100
	约束性
	整改率100%。涉及山丹县6项祁连山自然保护区生态环境问题完成整改并通过省级核查认定。
	达标
	100
	100
	市生态环境局山丹分局

	
	
	
	生物多样性调查
	-
	开展
	约束性
	已开展。围绕野生动植物资源和栖息地保护常态化开展生物多样性调查工作。
	达标
	已开展
	已开展
	县林草局

	
	
	6
	林草覆盖率*
	%
	稳中有升
	约束性
	稳中有升。2025年林草覆盖率达到69.7%。
	达标
	稳中有升
	稳中有升
	县林草局

	
	（四）生态环境风险防范
	7
	受污染耕地安全利用率*
	%
	≥93
	约束性
	完成指标。2025年，山丹县无受污染耕地。
	达标
	≥93
	≥95
	县农业农村局

	
	
	8
	重点建设用地安全利用
	-
	有效保障
	约束性
	有效保障。2025年报批建设用地15宗，面积114.9652公顷，供应土地16宗，供应土地70.915公顷。报批项目全部符合建设用地安全利用要求。
	达标
	有效保障
	全面保障
	县自然资源局

	
	
	9
	重点管理外来物种入侵防控
	-
	制定防控治理工作方案并实施
	约束性
	制定并实施。2025年制定《山丹县农业外来入侵物种普查实施方案》《山丹县森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查工作实施方案》，完成辖区内重点外来入侵物种普查，建立森林、草原、湿地外来入侵物种名录和数据库。
	达标
	实施
	有效实施
	县林草局

	
	
	10
	突发环境事件应急管理机制
	-
	建立
	约束性
	已建立。编制《山丹县行政区域突发环境事件风险评估报告》，修订重污染天气、水源地等5项专项环境应急预案，建立环境应急管理数据库、应急物资储备库、救援队伍，妥善处置各类突发环境事件。
	达标
	持续完善
	持续完善
	市生态环境局山丹分局

	
	
	11
	危险废物填埋处置量占比
	%
	≤10或不上升
	约束性
	不上升。2025年危险废物产生量151.247吨，填埋量39.91吨，填埋处置量占比26.39%，较上年下降3.07%。
	达标
	逐渐下降
	≤10
	市生态环境局山丹分局

	生态经济
	（五）降碳减污节能增效
	12
	城镇新建绿色建筑比例
	%
	100
	约束性
	达标率100%。2025年在建绿色建筑项目18项，建筑面积20.2万㎡，全部执行绿色建筑标准。
	达标
	100
	100
	县住建局

	
	（六）资源节约集约
	13
	万元工业增加值用水量下降率
	%
	完成上级规定的考核任务
	约束性
	完成考核指标。2025年万元工业增加值用水量17.44立方米，较2020年（基准年27.2立方米/万元）降幅35.9%。
	达标
	完成上级规定的考核任务
	完成上级规定的考核任务
	县水务局

	
	
	14
	农田灌溉水有效利用系数*
	%
	完成上级规定的考核任务
	约束性
	完成考核指标。2025年农田灌溉水有效利用系数指标58.5%，实际完成59.5%。
	达标
	完成上级规定的考核任务
	完成上级规定的考核任务
	县水务局

	
	
	15
	农膜回收率*
	%
	≥85
	约束性
	完成指标值。2025年全县农膜使用量1984.75吨，回收废旧农膜1729.3吨（折纯），废旧农膜回收率达到87.13%。
	达标
	保持稳定
	持续改善
	县农业农村局

	
	
	16
	一般工业固体废物综合利用率
	-
	稳中有升
	约束性
	达标率100%。2025年工业企业一般工业固体废物产生量1.032万吨，处置率100%。
	达标
	稳中有升
	稳中有升
	县工业信息化和商务局

	生态文化
	（七）全民共建共享
	17
	公众对生态环境质量满意程度
	%
	≥90
	约束性
	达标。公众对生态环境质量满意程度调查由省级统计部门负责开展，经市级反馈，公众对生态环境质量满意程度达标。
	达标
	≥90
	≥90
	市生态环境局山丹分局

	生态文明制度
	（八）体制机制保障
	18
	生态环境信息公开率
	%
	100
	约束性
	公开率100%。在政府门户网站开设生态环境公开栏，及时公开行政处罚、环境信访投诉办理、“双随机、一公开”抽查检查结果等信息，环境信息全面公开。
	达标
	100
	100
	市生态环境局山丹分局

	




参考性指标









参考性指标
	1
	农村生活污水治理率
	%
	≥65
	参考性
	山丹县111个行政村完成农村生活污水治理行政村49个，治理率36.94%。
	未达标
	≥65%
	≥70%
	市生态环境局山丹分局

	
	2
	声环境功能区夜间达标率
	%
	完成上级规定的考核任务，且保持稳定或持续提高
	参考性
	完成考核指标且保持稳定。2025年声环境功能区夜间监测考核指标为97.9%。
	达标
	保持稳定
	持续提高
	市生态环境局山丹分局

	
	3
	河湖岸线保护率
	%
	完成上级规定的考核任务
	参考性
	完成考核指标。加强河湖水域岸线管护和水域岸线生态空间管控，依法划定县域内21条河流、15座水库保护范围，明确岸线边界，河湖岸线保护率达到100%。
	达标
	完成上级规定的考核任务
	完成上级规定的考核任务
	县水务局

	
	4
	新增和更新公共领域车辆中新能源车辆比例
	%
	≥80
	参考性
	达标率100%。全县24公交车全部为纯电动车辆，193辆出租车，新能源和清洁能源车辆比例100%。
	达标
	100
	100
	县交通运输局

	
	5
	规模以下畜禽粪污集中收运利用体系
	-
	建立
	参考性
	已建立。建立全县畜禽养殖清单化管理机制。2025年全县畜禽粪污资源化利用率达到85%。
	达标
	持续完善
	持续完善
	县农业农村局

	
	6
	耕地土壤有机质含量
	g/kg
	保持稳定或有所提高
	参考性
	保持稳定并有所提高。2025年监测点有机质化验结果平均值为21.68g/kg。土壤有机质较上一年度有所提高。
	达标
	保持稳定
	有所提高
	县农业农村局

	
	7
	公众参与生态环境志愿服务
	-
	积极参与
	参考性
	积极参与。全县在中国志愿服务网实名注册志愿者人数为28251人，均参与生态环境志愿服务。
	达标
	积极参与
	积极参与
	县委社会工作部



表2.6-2 山丹县生态文明建设指标不达标分析一览表
	序号
	指示
	差距
	达标思路
	责任单位

	1
	农村生活污水治理率
	标准：≥65%
现状：36.94%
	围绕整县推进美丽乡村建设、农村生活污水治理等方面，积极申报整县推进农村生活污水治理、农村生活污水处理设施更新改造项目等项目，因地制宜采取污水集中收集、资源化利用等方式，加快推进农村生活污水治理覆盖范围，力争农村生活污水治理率达到指标值。
	市生态环境局山丹分局


达标措施分析：目前，山丹县41个行政村已完成农村生活污水治理（管控），农村生活污水治理（管控）率为36.94%，2026年4月，山丹县已争取2026年省级第一批环境污染防治与监测监管专项资金项目2个，实施陈户镇、李桥乡2个农村环境整治项目，项目涵盖13个行政村生活污水管控任务。2027年，争取申报实施山丹县整县推进农村环境整治项目，计划对6个乡镇11个行政村实施农村环境整治项目，通过污水集中收集、资源化利用等方式，治理涵盖15个行政村农村生活污水，项目实施后，山丹县农村生活污水治理（管控）的行政村总数将增至69个，农村生活污水治理（管控）率提高至62.2%以上。2028年持续发力，结合美丽乡村建设，因地制宜谋划实施一批符合本地实际的农村生活污水治理项目，采取新、改、扩建污水处理设施、集中纳管收集、资源化利用等方式，集中解决农村生活污水乱倒乱排现象，基本完成山丹县整县推进美丽乡村建设农村生活污水治理（管控）指标。


[bookmark: _Toc29690]规划任务与措施
[bookmark: _Toc10998]严格落实目标责任
压实生态环境保护责任制度
落实党政领导干部生态环境保护责任制
严格落实《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》，健全生态环境保护责任考核机制，明确目标任务及责任分解落实，建立生态环境目标管理责任制。加强组织领导和统筹协调，贯彻执行国务院、全省、全市、全县关于生态文明建设和生态环境保护的、政策、法律法规和相关规划，组织制定并实施美丽山丹建设“十五五”规划，制定年度重点工作计划，落实生态环境保护各项目标任务。
实行领导干部自然资源离任审计制度
深入贯彻《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》，推动自然资源资产离任审计与自然资源管理、生态环保协同开展，实现一体谋划、部署和推进。持续推进部门、乡镇党政领导干部自然资源资产离任（任中）审计常态化，推动领导干部履行职责。配合构建审计评价指标体系，健全生态司法、执法与审计协调联动机制。
落实生态环境保护督查制度
严格落实《中央生态环境保护督察工作规定》和《甘肃省生态环境保护督察工作实施细则》，全面落实中央、省级和市级生态环境保护督察制度，积极推动督察问题整改到位，明确责任主体，按问题难易设整改期限，全程跟踪督查，及时解决阻碍。完善督查、交办、巡查、约谈、专项巡查等机制，不断完善与园区、部门、乡镇的生态环保督察工作联动机制，压实各级责任。
健全现代环境治理体系
完善政府负责、生态环境部门统一监管、有关部门协调配合的综合监管体系。加强环境执法队伍建设，提升执法人员专业素质，配备先进执法装备，对各类环境违法行为保持高压态势，依法惩处，做到执法必严、违法必究，切实维护生态环境安全。借助大数据、物联网等现代信息技术搭建智能监控平台，推行非现场监管执法，对重点区域、行业和企业进行实时监控，提高环境监管及时性与覆盖面。强化企业环境治理主体责任，督促依法履行环保义务，加大环保投入，改进生产工艺，减少污染物排放。建立企业环境信用评价体系。加强生态环境保护宣传教育，增强公众环境保护意识和参与意识。
建设生态环境保护制度
严格环境影响评价制度
严格执行《中华人民共和国生态环境法典》《规划环境影响评价条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规，依法依规环境影响评价工作。加强重点领域和区域规划环评全链条管理，引导项目科学选址布局，管控污染排放、防控环境风险。完善排污许可证审批前技术评估和联合审查机制，健全排污许可证核发和排污许可证执行报告审核流程，构建“双审核”机制。
加强生态环境综合执法能力建设
贯彻落实中央改革精神和省市实施意见，加强生态环境综合行政执法建设，优化机构职能设置。全面推行行政执法“三项制度”，严格执法案卷评查和考核。大力推进非现场执法，运用移动执法、自动监控、无人机等科技手段，实现实时监控留痕，提升预警和办案水平。按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化要求，全面推进执法标准化、数字化和信息化建设。
  3.1.3.3强化环境风险防控与事中事后监管

健全环境风险隐患排查整治闭环机制，聚焦重点排污单位、危险废物、饮用水水源地等关键领域，常态化开展环境风险排查，实行隐患台账管理、限期整改、销号管理。督促企业落实自行监测、应急预案编制备案、应急物资储备及应急演练制度，提升企业环境风险防控能力。强化污染源自动监控系统运维管理，严厉打击监测数据弄虚作假行为。畅通环境信访举报渠道，妥善处置群众环境诉求。完善部门联动机制，推进生态环境信用体系建设，强化建设项目环评、排污许可事中事后监管，严守县域生态环境安全底线。
推进生态保护补偿机制
[bookmark: _Toc1052][bookmark: _Toc11980]建立水权和流域水生态补偿机制，加快落实水权、排污权等交易机制。统筹推进生态环境损害赔偿、流域上下游生态补偿，积极推动开展西大河上游山丹马场与下游金昌市永昌县横向生态保护补偿机制，进一步健全完善生态保护补偿机制。积极争取重点生态功能区转移支付差异化补偿，重点支持森林草原抚育、湿地保护、荒漠治理、农业资源保护修复利用等重大生态建设项目。
维护生态环境安全
推进大气环境质量持续改善
3.2.1.1深化大气污染物协同治理
坚持问题导向与目标引领，突出重点区域、时段、行业和污染物，推进PM2.5与O3协同控制，抓好NOx与VOCs协同减排。强化VOCs全过程管控，推进低（无）VOCs原辅料替代。对塑料制品、工业涂装、油品储运销、机动车维修等重点行业开展排查整治，加强有机溶剂和活性炭安全处置及回收利用；强化餐饮油烟监管，提高油烟净化设施安装运行效率。
3.2.1.2开展企业废气排放深度治理
提升供热、水泥、冶炼等重点行业烟气收集处理效率，推进污染治理升级改造和全过程精细化监管，鼓励全流域深度治理。严控工业炉窑无组织排放，落实水泥行业秋冬季错峰生产。强化燃煤锅炉治理，65蒸吨/小时及以上锅炉实施超低排放，淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
3.2.1.3推动其他涉气污染物排放控制
加强秸秆禁烧分区管控和综合利用，严防秸秆集中焚烧引发重污染天气。完善粪污收集处理设施，提升资源化利用水平，推进圈舍现代化改造和通风升级，减少氨挥发；加强恶臭及有毒有害大气污染物防控，鼓励重点区域开展电子鼻监测。强化生物质锅炉治理，建立管理台账，严格燃料品质管控，禁止掺烧垃圾或工业固废，对排放不达标的锅炉及时整改或淘汰。
3.2.1.4持续做好扬尘治理
严格执行《张掖市大气污染防治条例》，加强建筑施工场地环境监管，落实建筑、道路施工等工地“六个百分之百”防尘措施。鼓励安装扬尘和视频监控设备，全面推行绿色施工，纳入企业资质和信用评价。推广低尘机械化湿式清扫，加大城区重点路段冲洗保洁力度。强化渣土运输车辆密闭管理，加强道路绿化带扬尘治理。加强工矿企业原辅材料堆场、运输道路防风抑尘设施建设。
3.2.1.5促进交通运输优化升级
落实大宗货物铁路运输，实施清洁柴油车（机）、清洁运输和清洁油品行动，降低柴油货车污染排放。加强柴油货车全生命周期监管，推进老旧车深度治理，协同控制颗粒物和氮氧化物。加快老旧车辆和非道路机械淘汰与治理，积极推广新能源车辆，加速载货汽车新能源化。
实施水环境综合治理工程
3.2.2.1推进水生态修复
严格落实河（湖）长制，压实管理责任。加大山丹河等重点河流管控，严格水域岸线用途管制，严控侵占河流生态空间。推进霍城河河道治理、马营河幸福河湖建设等重点工程，开展清淤疏浚和湿地修复保护。实施祁店水域生态修复，建设生态廊道和植被缓冲带。建设焉支山防洪治理工程，保障防洪安全。开展退化湿地恢复，严控非法围占和破坏自然岸线行为，确保岸线保护率、湿地面积不降低。因地制宜建设人工湿地，修复改善水生态环境，恢复河道生态功能。加强水土流失治理，实施山丹马场水土保持项目，以山水林田湖草沙冰系统思维推进重点区域综合治理。
3.2.2.2加强生活污水治理
按照“统一规划、统一建设、统一管理”原则，围绕整县推进美丽乡村建设，加快实施农村生活污水集中处理和资源化利用设施建设，实施山丹县整县推进农村环境整治和陈户镇、李桥乡整乡（镇）农村环境整治项目，提升农村生活污水治理（管控）率。加强工业废水深度治理及资源化利用，实施山丹县污水综合处理、花草滩污水处理厂建设、老旧设备更换改造及进水水质提升等工程，加大设施管网建设改造。强化运营管理，健全长效机制。
3.2.2.3提升城镇水环境综合治理水平
持续推进截污管网、雨污分流管网疏通养护，实施县城污水主干管网更新改造工程。健全日常巡查监管与常态化水质监测机制，因地制宜开展底泥清淤、生态修复、活水保质，严防黑臭水体问题发生。统筹推进再生水（中水）回用设施建设，拓展中水用于城市绿化、道路洒水、生态补水等回用途径，提高再生水资源利用效率，持续改善城镇水生态环境质量。
3.2.2.4持续推进饮用水水源保护
强化集中式饮用水水源地规范化建设，实施山丹县集中式饮用水水源地保护巩固提升项目，完善标识牌、防护设施及周边环境整治，定期开展水质监测、监督检查及环境状况调查评估。
3.2.2.5加强水资源节约利用
全面落实水资源管理制度，深化节水行动，推进节水型社会建设。严格用水总量和强度双控，深化水预算管理。加强水资源用途管制，严禁擅自改变取水用途。深化农业节水增效，严控新增耕地，推广高效节水灌溉和农业节水技术。严格执行《地下水管理条例》和削减规划，强化取水总量和水位双控。加强超采区治理，实施山丹县地下水超采区治理（调蓄水池水源置换）项目，推动实现采补平衡。
强化土壤污染防治
3.2.3.1加强土壤污染防治
严格土壤污染源头防控，将土壤污染防治要求纳入环境影响评价管理，推动重点行业工艺升级与治污设施提标改造。开展工业园区污水管网隐患排查整治，防范设施渗漏引发土壤、地下水污染。严格建设用地土壤环境准入，采矿、危废、加油站等重点项目落实土壤本底调查监测。落实耕地土壤环境质量类别管控，强化农用地风险防控。加强污染地块风险管控，严防新增土壤污染，持续巩固区域土壤环境质量。
3.2.3.2加强农用地生态环境保护
落实土壤环境分类清单动态管理，对优先保护类耕地严控“非农化”，确保面积不减、质量不降。对安全利用类耕地实施种植调整、深翻耕、优化施肥等措施；对严格管控类耕地依法划定为禁产区，采取退耕、轮作休耕等管控措施。推进重点区域农业面源污染防治，科学确定优先治理区域针对性治理。实施化肥农药减量增效，推广测土配方施肥和绿色防控技术；推进秸秆“五化”利用，强化农膜回收和可降解地膜应用；加强田间尾菜就地资源化利用。养殖业方面，以土地消纳能力定规模，配套粪污处理设施，推动种养循环和粪肥还田，改善土壤地力。
3.2.3.3严格建设用地污染管控
建立矿产资源集约开发机制，推进绿色矿山建设。按“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，全面排查治理历史遗留废物，推进山丹县历史遗留废弃矿山生态修复（二期）和山丹县采煤沉陷区综合治理项目，开展露天废弃矿山综合整治与生态修复。严格尾矿库总量控制和安全风险管控，纳入全市信息管理数据库。以拟开发为居住、公共设施用地及位于饮用水源保护区等环境敏感区的污染地块为重点，开展环境风险调查评估。有序开展建设用地污染地块治理修复，制定工程方案，严控二次污染和新增污染。
3.2.3.4强化土壤和地下水污染协同防治
统筹推进净土保卫战。坚持源头预防、风险管控，落实重点行业企业土壤及地下水环境调查监测，识别环境风险隐患。严格执行农用地土壤环境类别管控，保障耕地土壤安全；规范建设用地准入管理，防范开发利用环境风险。建立土壤地下水一体化防控机制，强化污染风险预警，压实属地、企业主体责任，有序推进风险管控与治理修复，持续稳固区域土壤、地下水环境安全防线。
3.2.4强化固体废物污染防治
3.2.4.1提升工业固体废物处置利用水平
坚持“减量化、资源化、无害化”原则，推进工业固体废物综合利用和无害化处置。加强非法倾倒处置排查整治，运用卫星遥感、无人机等科技手段结合实地巡查，实现实时动态监控。完善再生资源回收利用网络，因地制宜推进废旧塑料、纺织品、轮胎、动力电池等循环再利用。健全从产生到处置的全过程监管机制，推进工业企业固体废物堆存场所整治。
3.2.4.2严格实施危险废物全过程环境监管
深化危险废物全过程信息化监管，鼓励开展危废收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付。提升收集利用处置水平，优化危险废物跨省转移管理，对符合要求的简化审批管理；完善医疗废物收集处置体系。强化环境风险管控，严格限制可减量危废直接填埋，最大限度减少填埋量。探索建立利用处置设施绩效分级管理体系，推进提标改造。
3.2.4.3全面加强生活、建筑、农业等领域固体废物污染防治
全面推行垃圾分类收集、运输和处理，提升无害化处理能力。推进餐厨垃圾和建筑垃圾收运处置体系建设，提升厨余垃圾资源化利用水平。落实《山丹县建筑垃圾污染环境防治工作规划》，实行建筑垃圾分类处理，确保2030年建筑垃圾无害化处置量达80%；按标准加强利用处置设施运行和污染防治管理，全面排查处置存量建筑垃圾。推进城区污水处理厂污泥处置工程，提升污泥处置能力。加强农业固废污染防治，推进秸秆综合利用和焚烧管控，实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，推动地膜科学使用回收并加强残留监测。
3.2.5加强噪声污染管控
3.2.5.1强化噪声分区管控
适时开展城区声环境功能区评估与调整，明确各类声环境功能区范围和要求，确保声环境质量得到有效管理。合理划定噪声敏感建筑物集中区域，限制噪声产生的时间和强度。定期开展交通运输噪声、社会生活噪声、建筑施工噪声、工业噪声污染源排查整治行动。
3.2.5.2加强道路交通噪声污染防治
加强交通新改扩建项目监管，确保噪声污染防治设施同步到位。按“以新带老”原则，对道路两侧超标区域采取隔声屏障或隔声窗等降噪措施。优先治理居民住宅集中且夜间交通噪声超标路段，改善夜间声环境。设置绿化隔离工程，降低城市干线噪声。
3.2.5.3深化工业企业噪声污染防治
优化工业布局，从源头上减少噪声对居民生活的影响。严格把控工业项目准入，从源头控制新增工业噪声，新建工业企业一律进入工业园区，并落实《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
3.2.5.4加强社会生活噪声污染防治
加强城市规划管理，严格实施《社会生活环境噪声排放标准》，禁止商业经营活动在室外使用音响器材招揽顾客。严格控制加工、维修、餐饮、娱乐、健身、超市及其他商业服务业噪声污染，有效治理冷却塔、电梯间、水泵房和空调器等配套服务设施造成的噪声污染，严格管理敏感区内文体活动和室内娱乐活动。
3.2.5.5强化施工噪声管理
强化高噪声施工设备管理，推广低噪工艺和设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工。严格噪声执法，定期开展联合执法，严厉打击夜间违法施工，加大扰民处罚力度。推行绿色文明施工，加强安全管理和信用管理，加大宣传，增强环保意识，有效减少夜间噪声扰民。
3.2.6积极应对气候变化
3.2.6.1积极稳妥推进和实现碳达峰
全面落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系，推动碳达峰、碳中和目标实现。积极推进温室气体清单编制，为碳排放管理提供准确数据支撑。积极参与全国碳排放市场交易，落实碳排放权交易制度，充分利用市场机制推动减排。积极探索温室气体与污染物排放协同控制机制，创新举措，提升治理效率。
3.2.6.2强化温室气体排放控制
严控高耗能、高排放项目建设，优化调整产业结构，通过化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，推动绿色低碳转型。优化城市交通结构，鼓励绿色出行，提高新能源汽车在公共交通领域的占比。积极推广使用新能源和清洁能源，加大新能源汽车充电基础设施建设力度。推进建筑绿色低碳发展，落实新建建筑绿色标准，逐步对既有建筑进行绿色节能改造。
3.2.6.3增强适应气候变化
着力强化气候变化风险评估，精准识别气候变化对敏感区水资源保障、粮食生产、城乡环境以及重大工程带来的影响，积极开展应对气候变化风险管理。加大生态系统保护修复力度，提升气候敏感区、生态脆弱区气候适应能力。建立健全气候防灾减灾体系，加强气候灾害监测评估与预测预警，完善气候灾害应急预案体系和响应工作机制，最大程度降低气候风险的不利影响。
3.2.7加大生态系统保护力度
3.2.7.1强化祁连山生态系统保护修复
全面落实《祁连山国家公园总体规划（试行）》，健全祁连山生态环境保护长效机制，构建以国家公园为主体的自然保护地体系。加大祁连山生态保护修复力度，加强生态监测和预警，提升生态环境监管能力。加快实施祁连山浅山区水源涵养林保护、祁连山人工增雨雪等工程，全面改善祁连山浅山区生态功能。
3.2.7.2科学实施国土绿化与林草综合治理
科学推进国土绿化，加快重点防护林建设、退化林草修复、沙化土地封禁保护等生态修复工程。以提升覆盖率为目标，推进山丹县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目，综合采取封山育林禁牧、人工辅助更新、森林抚育等措施，逐步恢复林草植被，增强水源涵养功能。严格执行禁牧休牧轮牧和草畜平衡制度，加强森林草原灾害防控。
3.2.7.3持续推进重点区域防沙治沙工程
因地制宜推进工程治沙、规模化防沙治沙和自然修复，实施封禁保护。抢抓“三北”六期工程政策机遇，推动山丹县石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目。加强封禁区管护，严禁放牧，恢复天然植被，重建适应当地气候的自然生态系统。实施人工造林、封沙育林、退化林修复、中幼林抚育、新型阻沙固沙网沙障等工程，推进山丹河流域沙化土地治理，提高植被覆盖率，遏制土地沙化，促进生态恢复。
3.2.7.4统筹山丹马场生态保护与转型发展
进一步加强山丹马场区域生态系统整体保护，统筹推进山丹马场转型发展。支持山丹马场坚持以水定畜、以草定畜，继续严控天然草原载畜量，加强牲畜圈舍、饮水设施、贮草棚等畜牧业基础设施建设，优化改良品种，减轻草原放牧压力。加强祁连山自然保护区天然乔木林地、灌木林地、人饮水源地、天然草地和高原野生动植物保护，推进山丹马场草原生态保护修复治理项目。
3.2.7.5筑牢生物多样性保护屏障
以祁连山国家级自然保护区为核心，开展生物多样性本底调查，摸清重点保护野生动植物、濒危物种和遗传资源底数，评估受威胁状况，更新保护措施。加强珍稀濒危物种就地保护状况调查评估，开展保护鸟类及打击非法捕猎专项行动，推进山丹县野生动植物保护及候鸟迁飞通道保护修复项目。加强种质资源保护利用，强化森林草原防灭火、有害生物防治及外来入侵物种监测管控。
3.2.7.6完善生态环境防范应急体系建设
完善环境应急队伍建设，结合综合执法改革，配足配强环境应急管理人员，推进环境应急全过程管理，开展沿河工业企业、工业集聚区环境风险评估，深化企业突发环境事件风险评估备案制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，加强较大及以上环境等级风险企业监管，支持社会化应急救援队伍能力建设。探索构建流域“一河一策一图”，选择区域跨界典型河流建立完善应急响应方案，提高水源地综合风险防控能力，系统提升环境应急管理能力及响应、处置能力。做好应急预案编制与修编工作，加强各级预案之间的衔接，构建县、乡、企事业单位三级动态管理机制，健全突发环境事件应急预案体系，提升应急处置能力。以化工、管道运输、矿产采选等行业为重点，加强环境风险源集中区域、县级及以上饮用水水源地等敏感区域监管保护，强化企事业单位和园区应急物资储备库管理。全面开展废弃危险化学品等危险废物排查，建立完善危险废物由产生到处置各环节监管体系，对危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、处置等全过程进行监管。深化核与辐射安全监管，防范辐射安全风险。
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强化生态环境分区管控
积极衔接国土空间规划，将生态环境分区管控硬约束精准落实具体到环境管控单元，推动分区管控成果在政策制定、环境准入、执法监管等环节深度应用。优先保护区严禁任何形式开发建设行为，持续强化生态监测与保护力度；重点管控区加大环境监管力度，落实污染物排放总量控制举措。建立动态更新与定期评估机制，根据生态环境变化、产业发展调整等实际情况，适时对分区管控要求进行优化调整。
3.3.2优化国土空间     
落实《山丹县国土空间总体规划（2021—2035年）》，科学开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，科学划定划定生态空间、生产空间、生活空间，严守三条控制线，构建集约高效可持续的发展格局。优化农用地结构，稳定粮食生产，提升效益，加强林草建设和沿河沿路林地带建设。细化六大功能分区，统筹山水林田湖草沙保护修复，保障生态功能。
3.3.3落实“三区三线”管控措施
健全配套政策，实行差别化准入和绩效考核。严格落实“三区三线”划定成果，作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。严格落实管控要求，在现有划定分区基础上，按照空间布局约束要求、污染物排放管控要求、环境风险防控要求、资源开发效率要求进行用途管控。严格执行国家生态保护红线管理要求，牢固树立底线思维，实施最严格的生态环境保护制度。根据生态保护红线划定的不同管控单元，实施差别化管控措施，不同类型红线重叠部分共同管控。落实项目准入正面清单，生态保护红线原则上按禁止开发区域要求管理，严禁不符合主体功能定位的开发活动，严禁任意改变用途。根据主导生态功能定位实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。
3.3.4全方位推进自然保护地体系建设
依托祁连山国家公园建设，突出祁连山原生态保护修复，融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，强化祁连山重要水源涵养区功能。加强生态修复、调查监测、评估考核和执法监督，提升自然生态空间承载力，初步建成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的保护地体系。
3.3.5节约集约建设用地
落实建设用地控制指标，推进城镇集约、村庄减量发展，合理保障基础设施用地。推动用地从增量扩张转向增存并举，用好增减挂钩、复垦利用和低效再开发等流量指标，促进城乡用地合理流动。
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大力发展绿色生态产业
大力发展生态循环农业，做大做强文化旅游产业，发展壮大中医中药产业，巩固拓展通道物流产业，持续优化清洁能源产业，加快培育节能环保产业，积极培育数据信息产业，协同推进军民融合产业，着力提升清洁生产产业，优化升级先进制造产业。以科技创新为核心，推动县域绿色生态产业体系建设取得实效。
推进产业结构调整
以冶炼、水泥、建材、煤炭、农副产品加工等行业为重点，实施全流程清洁化、循环化、低碳化改造，推动传统产业绿色转型升级。在电力、建材等重点领域开展减污降碳行动。推进农副产品精深加工，延伸产业链，推动由大宗产品向高附加值精细产品发展；培植水泥、冶炼、煤炭等行业龙头企业，实现生产经营规模化和集约化。深入推进山丹县城北工业园循环化改造，完善基础设施，开展节水、资源综合利用、清洁生产等循环经济工程，提升园区清洁生产水平。
推进能源结构调整
大力发展清洁能源，推动生物天然气、“光伏+储能”、风电等清洁能源产业发展，提高清洁能源占比。加大天然气输配管网建设，支持企业开辟新气源，增强应急储气能力。依托光热风资源和土地优势，推进农光互补、屋顶光伏、建筑光伏一体化，建设光热示范项目。实施煤炭总量控制，严控新增煤电装机，落实减量替代，降低煤炭消费占比。加强取暖用煤监管，严格执行民用燃煤质量标准，完善清洁煤产品质量要求和检测标准。
大力发展特色旅游业
打造生态康养文化旅游产业集群，实施“文化地标筑基、品牌节会提质、景区创A升级、旅游城市塑形、双招双引攻坚”五大工程，构建沉浸体验、康养休闲、历史文化、夜间经济、文化演艺“五圈联动”发展模式，推动“文旅+”跨界融合，提升文化服务类生态产品价值。结合乡村振兴，扶持重点村和乡村旅游点完善配套，推出精品线路，丰富业态。因地制宜发展低空经济、运动观光、戈壁体验、体育赛事、文化演艺等项目，打通景区旅游通道，打造绿色低碳出行环境。
大力发展现代服务业
加快引进企业进驻工业园区，优化城乡商业布局，建设农村现代流通体系。大力发展冷链和电商物流，完善乡村终端站点。强化金融信贷和担保支持。推动商贸物流、数字经济等新兴产业集群发展，促进经济增长向高质量高效益转型。加快健康养老等服务业发展，推动生产性服务业向高端延伸，培育规模型现代服务企业，促进服务业与制造业、农业融合及数字化。
创建生态产品价值实现机制国家试点
落实《张掖市生态产品价值实现机制国家试点实施方案（2026—2028年）》，认真落实生态产品调查监测机制、生态产品价值评价机制、生态产品经营开发机制、生态产品保护补偿机制，健全生态环境损害赔偿机制，推广碳汇替代性修复经验。
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深化美丽乡村建设
推进乡村生态振兴建设
统筹空间布局和城乡规划，实现乡村规划与县域、中心镇规划有效衔接。将乡村建设与农业产业、生态保护、新型城镇化、公共服务提升及乡村旅游有机结合，优化乡村生产生活生态空间布局。围绕乡村振兴战略，推进乡村旅游提质升级，深入实施“双十双百”乡村旅游示范工程，打响“塞上田园牧歌”乡村旅游品牌。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以乡村特色产业为发展方向，加快培育搬迁群众扶贫产业，加强新型经营主体培育，培育种养大户和农村能人，带动搬迁脱贫户发展特色产业，打造特色优势产业集群，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
建设宜居宜业和美乡村
发挥农村自然、人文和农耕文化优势，以美丽宜居为导向，推广全域生态旅游、生态文明小康村等模式。加强农村水、电、路、气、网、讯、物流等基础设施建设。深化农村土坯房和住房安全隐患整治，推进“厕所革命”，完善垃圾污水治理长效机制，开展村庄绿化美化亮化。因地制宜完善农村公共服务体系，推动农村基本具备现代生活条件。围绕乡村生态振兴，加强原生植被、自然景观、古树名木保护，实施乡村绿化美化工程，打造生态宜居美丽乡村。
提升农村人居环境质量
以“三大革命”“六大行动”为抓手，推进“四区四线”农村人居环境整治提升，对照“十无”目标，分类推进农村卫生户厕革命，统筹改厕和生活污水无害化治理，因地制宜建设污水处理设施，严防黑臭水体，2028年农村生活污水治理（管控）率达65%以上。持续开展“清洁村庄”建设，巩固风貌革命成果。因地制宜推广垃圾收处模式，建设村庄收集点和乡镇转运站，推进生活垃圾分类减量与资源化利用。深入实施“绿满陇原”行动和“百村万树千里林”绿色工程行动，开展村庄绿化美化，推进荒山荒地荒滩绿化和农田防护林建设。
推进绿色城镇化及生态城区建设
推广绿色建筑
推广绿色建筑评价标识，新建公共建筑全面执行绿色建筑标准。以机关办公建筑、学校、医院等为重点开展既有建筑节能改造，具备条件的达到绿色建筑标准。推动传统建筑产业绿色转型，扶持绿色建筑企业，推广新技术新产品，构建绿色建筑全产业链和产业集群。
发展绿色交通
大力发展绿色交通。完善交通网络和城乡路网，争取建设通用机场，加强“四好农村路”管养。推进全县出租车更新为新能源车，扩大公交、环卫、物流等领域新能源汽车应用，给予购车补贴。完善充电设施建设，纳入城市规划和专项规划，在用地和运营补贴上给予支持。
倡导绿色生活方式
倡导低碳绿色生活，大力推广绿色低碳出行理念，鼓励步行、自行车和公共交通等低碳出行方式。开展绿色生活创建活动，推动全民在衣食住行等方面勤俭节约、绿色低碳、文明健康。鼓励家庭阳台植绿、节水节电、低碳装修、使用“菜篮子”“布袋子”等绿色消费行为。
倡导公众绿色消费，综合运用财税、市场和法律手段，激发企业生产绿色产品动力，提高绿色产品生产比例。严格执行限制过度包装强制性标准，限制一次性用品生产销售使用，推广可降解塑料袋或布袋纸袋。鼓励优先使用绿色产品，减少一次性用品使用。
强化生态文明共建共享
强化党政部门示范引领
制定党政机关绿色办公制度，推广使用节能灯具、节水器具、新能源设备，降低能源资源消耗。推行无纸化办公，利用电子政务系统和办公自动化软件实现文件传输、审批、存储电子化。加强公务用车管理，建立公务用车信息化平台，实行定点加油、维修、保养，推广新能源公务用车，减少公务用车碳排放，为全社会树立生态文明榜样。
倡导公众有序参与
发挥各类社会团体作用，动员广大职工、青年、妇女参与生态环境保护治理，形成全社会共同参与的良好氛围。建立健全公众监督机制，鼓励举报环境违法行为，确保环境治理工作公开透明和有效推进。开展县级生态环境质量满意程度调查，确保到2028年公众对生态文明建设满意度达到90%以上。
鼓励社会组织参与
完善公益组织准入机制，提倡和组织生态文明相关公益活动，鼓励全民参与，加强基层生态保护组织培育。根据区域环境状况，鼓励社会组织参与生态文明示范区建设公益事业。建立环保志愿者激励机制，通过平面媒体和网络媒体宣传，引导公众认识参与生态文明创建的重要意义，营造有利于生态文明建设的社会氛围。
健全信息公开制度
强化政府环境信息公开力度，建立信息公开工作考核制度和问责制度。持续推进政府信息主动公开目录体系建设，主动接受群众和社会监督。依法扩大信息主动公开范围，规范和畅通信息公开渠道，及时向社会发布环境质量信息。发布污染防治和生态保护法律法规、政策措施及重要政策解读。发布各类行政审批及环境监测信息。建立企业环境信息公开制度，监督企业按规定公开生态环境保护信息。及时公布公众和媒体反映的生态环境案件处理情况及突发环境事件信息。
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根据生态文明建设示范区建设目标，结合山丹县实际，围绕生态文明创建的主要任务，针对迫切需要解决的问题（未达到国家考核要求指标），统筹本规划重点工程与山丹县“十五五”各项规划重点项目的衔接，确定创建山丹县生态文明建设示范区重点工程46项，项目总投资约226145.61万元。资金主要来源于申请上级补助、县级财政资金、自筹和其他四种形式。
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生态效益
深入推进山丹县生态文明建设，持续强化生态优先、绿色发展理念，将生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，是关系全县人民福祉和未来的根本大计。围绕不同生态区域功能定位，通过山水林田湖草生态保护修复、大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治及环境风险防控等重点建设，全面提升县域生态环境质量。
经济效益
推动经济增长
规划实施后，山丹县生态经济模式基本形成，产业协同发展。农业和工业分别向生态循环和绿色园区方向转型，环境与经济形成良性互动。直接经济效益方面，总投资226145.61万元可直接拉动经济增长。重点工程落实后，为剩余劳动力提供就业岗位，扩大收入渠道，提高整体经济水平。间接经济效益方面，示范区建设大幅改善生态环境质量，减少生态环境破坏带来的对人体健康和社会活动的经济损失。
提升城乡形象，创造良好的投资环境
随着山丹县生态文明建设示范区的创建，生态环境的改善和环境质量的提高，减少生态破坏和环境污染带来的对人体健康和社会活动的经济损失，从而减轻财政负担，使得当地的财力可以致力于城乡服务功能建设，整体提升山丹县形象、增加知名度，创造好的投资环境。
社会效益
提高居民生活质量，实现城乡统筹发展
通过生态文明建设示范区创建，城乡环境基础设施将更加完善，环境面貌显著改善，居住舒适度提升，人与自然更加和谐。随着人均收入增长、城镇化水平提高、贫困人口减少，以及交通、通讯、给排水、卫生等基础设施和城乡社会保障体系日益完善，城乡二元结构逐步消除，食品和饮用水安全得到有效保障，人民生活质量显著提高。
促进社会稳定发展
创建生态文明示范区有助于改善民生、完善社会保障、缩小贫富差距，提升群众生活质量和幸福感。普及生态文化，增强环保意识，推动生产生活方式向绿色低碳文明转型。
改善投资环境，增强招商引资能力
创建生态文明示范区将完善城乡设施、提升城市形象和品位，增强投资环境竞争力，提升知名度，吸引国内外资本集聚，形成推动经济发展的强劲动力。
提高公民素质，增强公众生态环保意识
通过生态文明建设，有利于不断提高居民受教育人口比例和受教育程度，促进社会生态文明程度和人口素质显著提升，增强干部群众生态环境意识，更好地保护生态环境质量，保障生态系统健康持续发展。
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保障措施
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全面加强县委、县政府对生态环境保护工作的领导，强化山丹县生态文明建设领导小组职能，构建县级统筹、部门联动、乡镇落实的工作格局。党政主要负责同志作为第一责任人，严格落实党政同责、一岗双责，整合资源，持续放大生态文明建设示范区效应。定期召开领导小组会议，研究解决重大问题，制定阶段性目标与任务清单，明确责任分工，确保重大工程和目标任务落地落实。建立县委、县政府和中农发山丹马场联合协调机制，强化部门协调，打破职能壁垒，形成常态化沟通协调机制，凝聚工作合力，全力推进生态示范巩固提升。
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加强对《规划》主要任务和重点工程的定期调度，实施全过程监督评价，将重点工作完成情况和考评结果向社会公开。各责任单位要健全工作制度，加强协调推进，定期通报工作进度。强化考核结果运用，将考核结果与干部选拔任用、奖惩激励挂钩，充分调动各级各部门推进生态文明建设的积极性和主动性，促进工作有效开展。
[bookmark: _Toc30919]加大资金统筹
建立健全“政府引导、企业为主、社会参与”的多元化筹资投入机制。加大财政资金对生态文明建设的支持力度，优化支出结构，整合生态环保、节能减排、绿色产业发展等专项资金，保障重点项目建设。整合各类政府性资金，通过直接和间接方式投入生态文明建设，扩大政府资金引导效应。创新投融资模式，鼓励金融机构开发绿色金融产品，引导社会资本参与生态修复、环境治理、绿色产业发展等领域。
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加强与科研院校合作，建立产学研协同创新机制，围绕生态修复、污染防治、资源高效利用等关键领域开展科技攻关，突破一批核心技术难题。积极推广应用先进适用的生态环保技术和产品，加强新技术、新设备、新工艺的示范推广，提升生态文明建设的科技含量。强化科技人才队伍建设，引进和培养一批高层次生态环保科技人才，为生态文明建设提供坚实的科技支撑和智力保障。
[bookmark: _Toc31340][bookmark: _Toc35958616][bookmark: _Toc22633]社会保障
充分利用各类媒体，广泛开展生态文明宣传教育，普及生态环保知识，增强公众生态环保意识。组织开展形式多样的生态文明创建活动，营造全社会关心、支持、参与生态文明建设的良好氛围。畅通公众参与渠道，完善环境信息公开制度，保障公众的知情权、参与权和监督权。鼓励社会组织和志愿者参与生态环保公益活动，发挥其在环境监督、科普宣传、生态修复等方面的积极作用，引导公众形成绿色生活方式和消费模式，促进生产方式、生活方式和消费观念的转变。


附表1 生态环境安全体系建设工程项目
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	建设属性
	项目建设主体
	建设周期
	预计投资（万元）
	牵头责任部门

	1
	山丹县污水综合处理项目
	新建30000m2/d处理规模污水处理厂1座；新建污水输送管线、中水输送管线各1.65公里，配建相关附属设施。
	新建
	县市政公用事业服务中心
	2027-2028
	21239
	县市政公用事业服务中心

	2
	祁家店水库水生态综合治理项目
	清淤整治祁家店水库，增加水库实际库容；整治加固水库附近险工；治理农田污水，调养水面水体；保护修复水库周边生态环境；改造提升水库相关设施设备。
	新建
	县水务局
	2026-2030
	21000
	县水务局

	3
	山丹县地下水超采区治理(调蓄水池水源置换)项目
	在东乐、清泉、位奇、陈户、老军5个乡镇地下水超采区通过封闭机井压减地下水量，新建调蓄水池35座及其附属配套设施。
	新建
	县水资源保护服务中心
	2026-2030
	18000
	县水资源保护服务中心

	4
	山丹县花草滩污水处理厂建设项目
	建设日处理能力4000立方米的污水处理厂1座并配套附属设施设备。
	新建
	城北工业园区管委会
	2027-2030
	14600
	城北工业园区管委会

	5
	山丹县马营河幸福河湖建设项目
	改造泄放设施2座、堤防生态8.187公里，连通涵管工程4座，整治无堤防岸线生态4.66公里，修复河道6.06公里，设置管理界碑、告示牌、防溺水设施等智慧监管系统。
	新建
	县河湖长制事务中心
	2026-2028
	10734
	县河湖长制事务中心

	6
	山丹县中水回用工程
	工程分3条线路建设，预设加压泵站2座，引水管线23.85公里，蓄水池池容约225万方。
	新建
	县市政公用事业
服务中心
	2026-2027
	16245
	县市政公用事业服务中心

	7
	山丹县城区污水主干管网更新改造项目
	在山丹县城区山丹河东段、仙堤路西段、南湖路等25 条道路及巷道设DN300-DN1400污水管道共计29.81km，包含污水预留管，配套建设钢砼污水检查井等附属设施。
	续建
	县市政公用事业服务中心
	2025-2027
	6563.46
	县市政公用事业服务中心

	8
	山丹县污水处理厂老旧设备更换改造项目
	新建磁混凝沉淀池1座（2系列），改造DE氧化沟为AAO生化池；更新改造加药间、提升泵房、细格栅、沉砂池、鼓风机房、二沉池、回流泵房、中间水池及泵房、反硝化深床滤池工艺设备及相关设施。
	新建
	县市政公用事业服务中心
	2026-2028
	5307
	县市政公用事业服务中心

	9
	山丹县祁店水域生态修复工程
	建设生态廊道、植被缓冲带，山体绿化，安装智慧化监测系统，在水库周围设置水质监测点位，安装视频监控。
	新建
	市生态环境局山丹分局
	2026-2030
	4645.68
	市生态环境局山丹分局

	10
	山丹县城区污水处理厂污泥处置工程
	新建污泥处置厂1座，设计污泥处理量为30t/d（含水率80%），建设污泥综合处理车间1座、附属用房及辅料车间1座、门卫1座及消防水池1座。
	新建
	县市政公用事业服务中心
	2026-2030
	3620
	县市政公用事业服务中心

	11
	山丹县污水处理厂进水水质提升改善工程
	清理维护和改造城区320个居住小区、商业区、单位老旧化粪池、隔油池。
	新建
	县市政公用事业服务中心
	2026-2028
	3103
	县市政公用事业服务中心

	12
	山丹县花草滩中水循环利用工程
	建设中水回用水池97000立方米，配套中水管线5km及相关附属设施。
	新建
	城北工业园区管委会
	2028-2030
	3000
	城北工业园区管委会

	13
	山丹县霍城河河道治理工程
	治理河长11.31公里，修建护岸7.926公里。
	新建
	霍城河水资源保护利用所
	2026-2027
	2220
	霍城河水资源保护利用所

	14
	山丹县集中式饮用水水源地保护巩固提升项目
	更换一级保护区防护网37.5㎞，界碑、界桩189个；二级保护区黄色警告牌、桩标192个，更换应急池铁丝网0.32㎞，水源保护区标志牌、警示牌34套，防撞墙0.660㎞，配套附属设施设备。
	新建
	市生态环境局山丹分局
	2026-2028
	508.20
	市生态环境局山丹分局

	15
	山丹县城区生活垃圾收运体系更新改造建设项目
	更新改造现有4座生活垃圾转运站及2处垃圾收集池相关设备，配套水平直压式压缩机、勾臂式垃圾车、移动式联体垃圾箱等附属设施。
	改建
	县城市市容环卫中心
	2026-2027
	3696
	县城市市容环卫中心

	16
	山丹马场水土保持综合治理项目
	沙坑植被恢复102亩，修建泄洪渠4.2公里、8米宽车桥1座；治理大、小香沟河道渠岸24公里。
	新建
	中农发山丹马场
	2026-2030
	3300
	中农发山丹马场

	17
	山丹县采煤沉陷区综合治理项目
	实施采坑回填、场地整平、覆土种草、围栏封育等工程。
	新建
	县自然资源局
	2026-2027
	2229
	县自然资源局

	18
	甘肃省张掖市山丹县石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目
	完成人工造林0.4万亩（人工造乔木林、灌木林各0.2万亩），封山育林4.65万亩，维修小型水利设施15处。
	新建
	县林草局
	2026-2027
	2031.53
	县林草局

	19
	山丹县历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）
	项目治理恢复区总建设规模237.94公顷，主要包括清理浮石、渣堆清理、采坑回填、渣堆整平、削坡、铅丝石笼、覆土撒播草籽等工程。
	新建
	县自然资源局
	2026-2027
	934
	县自然资源局

	20
	山丹县森林草原火灾高危险（高风险区）综合治理项目
	建设视频监控塔10个、人工瞭望塔5个、检查站20个、物资储备库1个、训练场1处及附属设施，购置消防车、摩托车、水车、无人机、卫星电话及灭火装备等物资，新改建防火应急道路162公里。
	新建
	县林草局
	2026-2028
	10247
	县林草局

	21
	山丹马场森林草原防火体系建设项目
	建设防火站点、防火道路，购置防火器材、防火宣传材料等。
	新建
	中农发山丹马场
	2026-2030
	4500
	中农发山丹马场

	22
	山丹县焉支山浅山区防洪治理工程
	新建排洪渠1条，治理防洪沟道3条等。
	续建
	马营河水资源保护利用所
	2025-2026
	3237
	马营河水资源保护利用所

	小计
	160959.87万元









附表2 生态经济体系建设工程项目
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	建设属性
	项目建设主体
	建设周期
	预计投资（万元）
	牵头责任部门

	1
	山丹马场草原生态保护修复治理项目
	退化草原修复治理5万亩，人工种草15.5万亩，新建草原围栏40.3万米，草原鼠害防治24.3万亩，草原虫害防治13.8万亩，毒杂草治理1.9万亩。
	新建
	中农发山丹马场
	2026-2030
	9500
	中农发山丹马场

	2
	甘肃省张掖市山丹县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目
	实施中幼林抚育9.19万亩、退化草原修复10万亩。
	续建
	县林草局
	2025-2027
	5770.2
	县林草局

	3
	山丹县生态保护和修复支撑体系重大工程林草有害生物防治能力提升项目
	新建有害生物防治应急物资储备库2座、候鸟监测塔1座、草原生态系统监测站4处，配备相关疫源疫病防控设备与救助设施。
	新建
	县林草局
	2026-2027
	3366
	县林草局

	小计
	18636.2万元







附表3 生态文化体系建设工程项目
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	建设属性
	项目建设主体
	建设周期
	预计投资（万元）
	牵头责任部门

	1
	山丹县和美乡村建设项目
	在8个乡镇20个村新改建美食街、老集、农耕文化园各1处、仓储库3座、恒温库1座、农业生产有机废弃物循环利用基地2处、充电驿站(停车场)3处口袋公园3处，道路铺油罩面67930平方米、道路硬化64900平方米、路缘石22100米、路灯520盏、面包砖15854平方米、各类围栏6520米、人行道块料4000平方米、地坪硬化33000平方米、绿化23000平方米、饮水管网21700米、电网3600米、污水处理站2座、污水管网30300米、公厕5处、垃圾收集点37处、垃圾转运站1处，配套相关设施设备。
	新建
	县农业农村局
	2026-2030
	7325
	县农业农村局

	2
	山丹县清泉镇祁店村2026年整村推进和美乡村建设项目
	建设护底护坡2380立方米，防洪坝950米，U型渠2000米；新建砂化路36000平方米，硬化道路8000平方米，镶嵌路缘石4000米，拓宽道路6500平方米；处理路基、边沟18045平方米，平整场地5600平方米，铺设透水砖3000平方米。
	新建
	清泉镇人民政府
	2026
	1000
	清泉镇人民政府

	3
	山丹马场国家公园入口社区自然教育与生态体验建设项目
	新建生态文化广场和国家公园生态体验基地，配套相关基础设施。
	新建
	中农发山丹马场
	2026-2030
	4300
	中农发山丹马场

	4
	山丹县野生动植物保护及候鸟迁飞通道保护修复项目
	新建（维修）候鸟栖息地保护及迁飞通道保护围栏150公里，设立候鸟保护及栖息地保护标示牌（警示牌）250块；新建湿地防火及管护监测塔4座，安装候鸟监测大屏演示系统1套，购置声音智能识别终端2套、太阳能红外语音提示器100套，开展候鸟栖息地保护与环境整治。修复湿地萎缩、植被退化趋势明显区域500亩。配备候鸟监控系统12套、小气象监测系统3套，购置红外相机、单反相机、望远镜等设施设备40台（套），维修马营河管护站监测用房。新建野生动植物收容救护站1处。
	新建
	县林草局
	2026-2030
	1300
	县林草局

	小计
	13925万元


附表4 生态文明制度体系建设工程项目
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	建设属性
	项目建设主体
	建设周期
	预计投资（万元）
	牵头责任部门

	1
	山丹县2025年畜禽粪污资源化利用整县推进项目
	项目共确定41家养殖主体、4家集中处理中心、1家粪肥还田利用示范基地及1家检测中心，建设堆粪棚、地坪、检测设备储存车间、料场区、发酵区、发酵车间用房、发酵车间、有机肥暂存车间47924平方米、沉淀池4780立方米，改造发酵车间15370平方米，购置清粪车、粪肥养分检测等设施设备314台(套)。
	续建
	县农业农村局
	2025-2026
	6011.0
	县农业农村局

	2
	东乐镇零碳村庄建设项目
	利用村庄公共建筑屋顶、闲置土地等区域安装太阳能光伏发电板，建设分布式光伏发电系统，满足村庄公共设施及部分农户用电需求。
	新建
	东乐镇人民政府
	2026-2030
	4000.0
	东乐镇人民政府

	3
	山丹县农业面源污染综合治理项目
	新建塑料颗粒生产线2条，配套废旧农膜清洗造粒和加工塑料制品车间、三级沉淀池等附属设施，提升改造秸秆饲料化生产线3条、秸秆肥料化预处理生产线1条，购置雷蒙磨等设施设备。
	新建
	县农业农村局
	2026-2030
	5183
	县农业农村局

	4
	山丹县国土综合整治项目
	实施土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持工程。
	新建
	县自然资源局
	2026-2030
	2850
	县自然资源局

	5
	山丹县整县推进农村环境整治项目
	对全县6个乡（镇）环境基础设施建设薄弱的行政村，集中建设污水处理站、联户型多模式资源化利用罐、配套污水管网、垃圾处理设施等。
	新建
	各乡镇人民政府
	2026-2028
	2406.32
	市生态环境局山丹分局

	6
	山丹马场农业面源污染综合治理项目
	建设自动化拌肥厂房6座，配套购置自动化拌肥系统6套。
	新建
	中农发山丹马场
	2026-2030
	2400
	中农发山丹马场

	7
	山丹县李桥乡集镇承载能力提升项目
	改建集镇强（弱）电线路，新建自来水管网1.3公里、污水管网1.3公里，建设73平方米生态宜居住宅30套、90平方米生态宜居住宅20套；修建文化广场、口袋公园各1处，配套完善相关公共服务设施。
	新建
	李桥乡人民政府
	2026-2027
	1000
	李桥乡人民政府

	8
	山丹县老军乡丰城开发区人居环境改造提升项目
	改造丰城开发区312沿线住宅面貌，搭建屋顶彩钢135户，改造主街道1.5公里，铺设透水砖4500平方米，安装路缘石2.5公里。
	新建
	老军乡人民政府
	2026-2028
	800
	老军乡人民政府

	9
	李桥乡土地综合整治建设项目
	实施土地平整、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境建设工程，整治土地2500亩（吴宁村2000亩、杨坝村500亩）。
	新建
	李桥乡人民政府
	2026-2027
	600
	李桥乡人民政府

	10
	陈户镇整镇推进农村环境整治项目
	新建50m3/d污水处理站1座，污水沉淀分解池11座、污水检查井290座，污水管道11.3公里，购置清扫车1辆、垃圾清运车10辆、垃圾箱20个及相关附属设施等。
	新建
	陈户镇人民政府
	2026-2027
	249.62
	市生态环境局山丹分局

	11
	李桥乡赛马产业园沿线环境整治项目
	改造提升李桥乡赛马产业园沿线河湾村、下寨村、上寨村、周庄村、东沟村五个村环境卫生，改造房屋200户，修整沿线村社主街道16公里，改造道路16公里，购置分类垃圾箱200个，安装太阳能路灯200盏，栽植绿化苗木2万株。
	新建
	李桥乡人民政府
	2026-2027
	500
	李桥乡人民政府

	12
	李桥乡整乡推进农村环境整治项目
	新建100m³玻璃钢化粪池1座、200m³玻璃钢化粪池1座，配套污水管网5.94公里、污水检查井119座、购置垃圾斗20个、垃圾转运车1辆并配套其他附属设施。
	新建
	李桥乡人民政府
	2026-2027
	250.60
	市生态环境局山丹分局

	13
	山丹县林草产业及种质资源基础设施建设项目
	建设机具管护业务用房200平方米、标本及档案室1座，购置资源调查收集、科研实验、组织培养、储藏制冷、质量检验、病虫害防治、资源监测等设施设备及生产用车，新建种子晒场800平方米及附属基础设施。维修改造智能温室2160平方米，改建恒温库1072平方米、钢架大棚1728平方米。建设草种基地1处，开展乡土草种生产繁育。建设移动管护用房1个，改造管护用房8处，购置554型号拖拉机1台。
	新建
	县林草局
	2026-2030
	2440
	县林草局

	14
	山丹县科技赋能生态环境综合智慧监管平台项目
	购置大气走航无人机、水源地视频监控、高空瞭望视频等设备，搭建大气、水、土壤、环境应急为一体的生态环境风险预警与应急监测平台，构建天地空一体化环境监测网络。
	新建
	市生态环境局山丹分局
	2026-2028
	1484
	市生态环境局山丹分局

	15
	山丹马场灌区智慧水利建设项目
	实施灌区监测与信息化工程，涵盖干支渠流量监测、远程控制闸门及水位监测设备安装，机井智能计量改造，布设降水量、蒸发量与墒情监测站，建设信息化管理平台；实施保障与培训工程，增设渠道建筑物安全警示标识等。
	新建
	山丹马场水资源保护利用所
	2026-2030
	1200
	山丹马场水资源保护利用所

	16
	山丹县林业行业及执法能力建设项目
	开展三北防护林退化林分修复关键技术及困难立地条件造林技术研究，建立研究示范区4000亩，建成标准化林业站5座。
	新建
	县林草局
	2026-2030
	1200
	县林草局

	17
	山丹县环境监测站2026年生态环境监测能力提升项目
	购置烟气综合分析仪、全自动流动注射分析仪等监测仪器设备11台。
	新建
	市生态环境局山丹分局
	2026-2027
	50
	市生态环境局山丹分局

	小计
	32624.54万元



