2024年信息化运维费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据财政改革发展的要求，进一步促进信息化和财政工作的深度融合，投入了相应的信息化软硬件设施设备平台，为使设施设备平台运行稳定，设立信息化运维费项目。以系统运行维护服务、网络安全防护为任务，确保全县网络和信息系统的正常运行，实现全县财政工作信息化、规范化、高效化。项目立项依据充分，符合单位信息化发展战略规划和业务实际需求，立项程序规范，经县政府、县财政批准后将此项目列入年度部门预算给予安排。各系统运维由相关股室审定后与系统运维商签订合同、协议进行付费。

**（二）项目绩效目标**

项目绩效总体目标：绩效目标明确、细化、与项目实际工作内容紧密相关，具有可衡量性，通过实施2024年信息化系统运行维护项目，保障系统运行维护服务、网络安全防护、新建信息化项目顺利实施，持续强化全县财政系统网络安全和信息化建设，确保全县财政网络和信息系统的正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

1.经济效益：通过信息化系统稳定运行，减少了业务处理时间，提高了工作效率。

2.社会效益：保障财政信息化运行维护工作，包括财政信息系统、财政网络、财政内外网站运行维护等，确保全县财政网络和信息系统的正常运行，系统可用性达到98%。

3.可持续影响：抓好财政系统网络安全管理工作，包括网络安全技术防护、信息安全等级保护测评、网络安全检查、软件正版化等，保证预算单位网络安全和数据安全可靠。

4：服务对象满意度：通过调查，用户满意度达到95%。

二、项目资金情况

2024年信息化运维费年初预算71.9万元，支出66.89万元，执行率100%。资金到位及时，使用合规，严格按照预算安排和财务制度执行，财务监控有效。

三、绩效目标完成情况及效益分析

通过本项目的实施，能够及时对全县124个预算单位，10多种系统进行运维，保证了信息系统的稳定性、安全性。提高了预算单位财务人员工作效率，确保财政资金安全高效运行；促进了信息化与财政工作的高度融合，财政数据安全性得到有效保障，财政核心业务系统运行稳定，财政信息化建设应用步伐不断加快。

四、自评结论

1.提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保运维工作经费得到合理使用；2.提高我县财务人员的工作效率，保障财政资金安全高效运行；3.项目评价工作根据2024年部门预算安排的信息系统运行维护经费预算数和实际完成情况、相关文件等进行评价。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是信息系统运行维护项目为年度开展，相邻年度间存在工作持续性，本项信息系统运行维护项目主要支出节点在第三季度，第四季度，一二季度项目资金使用率可能较低，但不会导致项目滞后情况发生；二是项目在绩效指标明确性、项目管理制度健全性及长效管理机制建设等方面仍存在一些不足，如运维人员因业务水平有限，不能及时的解决系统问题。

今后本单位将加强信息系统运维管理工作，加长系统正常运行时间，减少因系统故障导致的工作停滞，保障使用信息化系统的正常工作时间，提高财政资金使用效益。在信息化项目后期管理中，切实加强信息化建设方及运维方的长效管理理念，加强对信息系统的运维监督，不断完善项目后期的长效运行管 理制度。

六、附件

项目支出绩效自评表

山丹县财政局

2024年2月26日